BÀI THỰC HÀNH SỐ 7

BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN

| - XÁC ĐỊNH DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng ứng dụng nhận dạng các đối tượng trên ảnh |
| Mô tả | Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính (Computer Vision) để tự động nhận dạng đối tượng, con người và đặc điểm trong hình ảnh như giới tính, màu trang phục, vật dụng và bối cảnh. Hệ thống được xây dựng bằng Python (Flask/YOLOv8) cho phần AI và Flutter cho giao diện người dùng. |
| Người bảo trợ |  |
| Quản lý dự án |  |
| Nhóm dự án / Nguồn lực | - Công nghệ sử dụng: Python, YOLOv8, OpenCV, Flask - Nguồn dữ liệu: Bộ dữ liệu COCO và ảnh thử nghiệm thực tế - Công cụ hỗ trợ: Google Colab, VS Code, GitHub - Môi trường triển khai: Localhost hoặc Google Colab |

- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) ngày càng phổ biến trong nhận dạng hình ảnh, giúp tự động hoá nhiều quy trình phân tích. - Việc xây dựng một ứng dụng nhận dạng đối tượng giúp người dùng dễ dàng phân tích, thống kê hoặc giám sát nội dung trong ảnh một cách nhanh chóng và chính xác. - Đề tài mang tính thực tiễn cao, có thể mở rộng cho các lĩnh vực như giám sát an ninh, giao thông, kiểm tra sản phẩm, hoặc hệ thống học tập thông minh. - Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng áp dụng mô hình học sâu (Deep Learning), xử lý ảnh và lập trình Python trong dự án thực tế.

- MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Xây dựng ứng dụng có khả năng nhận dạng và phân tích các đối tượng trong hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision). - Giúp người dùng phát hiện và phân loại các vật thể, con người, phương tiện... trong ảnh một cách tự động, nhanh chóng và chính xác. - Ứng dụng mô hình học sâu YOLOv8 và thư viện OpenCV để xử lý hình ảnh và hiển thị kết quả trực quan. - Phát triển công cụ chạy thử (demo) có thể hoạt động qua giao diện web hoặc dòng lệnh. - Góp phần nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI vào bài toán nhận dạng và phân tích hình ảnh trong thực tế.

4.0 PHẠM VI DỰ ÁN

- Dự án tập trung vào việc nhận dạng các đối tượng trong ảnh tĩnh (không bao gồm video hoặc phát hiện chuyển động). - Chỉ sử dụng mô hình YOLOv8 và các thư viện Python phổ biến (OpenCV, Torch, Flask) để triển khai. - Không bao gồm giai đoạn huấn luyện mô hình chuyên sâu; chỉ áp dụng mô hình đã được huấn luyện sẵn để nhận dạng. - Ứng dụng có thể hoạt động trên máy cá nhân hoặc môi trường web nội bộ. - Kết quả nhận dạng hiển thị gồm: tên đối tượng, độ chính xác (confidence score) và vị trí trong ảnh.

| 5.0 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên | Mô tả |
| Khung hệ thống | Kế hoạch tổng thể mô tả các thành phần chính của ứng dụng nhận dạng hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. |
| Bản tôn chỉ dự án | Tài liệu trình bày mục tiêu, phạm vi, phương pháp và định hướng phát triển của dự án. |
| Mô hình logic | Mô tả các bước xử lý chính gồm: tải ảnh, phân tích bằng mô hình YOLOv8 và hiển thị kết quả nhận dạng. |
| Tài liệu nền tảng | Tài liệu bổ sung cho bản tôn chỉ, giải thích công nghệ AI, YOLOv8 và cách hoạt động của mô hình. |
| Tóm tắt nghiên cứu | Tổng hợp kết quả thử nghiệm, độ chính xác của mô hình và các kết quả đánh giá. |
| Hướng dẫn sử dụng | Bao gồm hướng dẫn cài đặt thư viện, chạy ứng dụng và xem kết quả nhận dạng. |
| Công cụ và tài nguyên | Chứa mã nguồn Python, mô hình YOLOv8, dữ liệu thử nghiệm và các thư viện hỗ trợ. |
| Kế hoạch triển khai | Kế hoạch chạy thử nghiệm, demo ứng dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động. |
| Website / Giao diện thử nghiệm | Giao diện web hiển thị kết quả nhận dạng trực quan và cho phép người dùng tải ảnh để kiểm tra. |

| 6.0 CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Sự kiện / Mốc chính (Major Events / Milestones) | Thời gian (Dates) |
| 1 | Khởi tạo môi trường phát triển và chuẩn bị dữ liệu nhận dạng | Tuần 1 |
| 2 | Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo và kiểm thử nhận dạng cơ bản | Tuần 2 |
| 3 | Hoàn thiện quy trình xử lý và hiển thị kết quả nhận dạng | Tuần 3 |
| 4 | Xây dựng giao diện thử nghiệm để người dùng thực hiện nhận dạng | Tuần 4 |
| 5 | Tiến hành thử nghiệm với nhiều loại hình ảnh khác nhau | Tuần 5 |
| 6 | Tối ưu hiệu năng và cải thiện độ chính xác của mô hình | Tuần 6 |
| 7 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống và chỉnh sửa lỗi | Tuần 7 |
| 8 | Hoàn thiện dự án và chuẩn bị báo cáo nộp kết quả | Tuần 8 |

| 7.0 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mô tả (Description) |
|  | Các cấp độ triển khai và cam kết khác nhau; một số phòng ban đã có chương trình, một số thì chưa. |
|  | Các hoạt động ghi nhận của phòng ban không bắt buộc. |
|  | Cần sự tham gia và đồng thuận của bộ phận nhân sự và các quản lý để chịu trách nhiệm với hoạt động của phòng ban. |
|  | Duy trì động lực và tính bền vững của các hoạt động. |
|  | Thời gian phối hợp giữa việc xây dựng hướng dẫn và phát triển chính sách môi trường làm việc lành mạnh. |
|  | Thời gian phối hợp triển khai giữa khung ghi nhận và khung thu hút – giữ chân nhân sự. |
|  | Nhận thức của nhân viên và quản lý. |
|  | Nhận thức của công chúng. |

| 8.0 RỦI RO (RISKS) |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mô tả (Description) |
|  | Thiếu dữ liệu huấn luyện hoặc dữ liệu thử nghiệm đa dạng, dẫn đến kết quả nhận dạng sai lệch. |
|  | Hiệu năng xử lý ảnh chậm khi chạy trên máy cấu hình thấp hoặc không có GPU. |
|  | Một số thư viện AI (torch, ultralytics, opencv) dễ xảy ra lỗi cài đặt hoặc xung đột phiên bản. |
|  | Mô hình có thể nhận dạng nhầm đối tượng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ảnh mờ. |
|  | Giao diện web hoặc quá trình hiển thị kết quả có thể phát sinh lỗi khi xử lý ảnh lớn. |
|  | Thiếu tài nguyên lưu trữ khi xử lý hoặc ghi lại nhiều ảnh cùng lúc. |
|  | Khó triển khai mô hình trên môi trường khác nhau (Windows, Colab, Localhost). |

9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

- Mô hình AI nhận dạng đúng ≥ 85% các đối tượng chính trong ảnh. - Ứng dụng có thể tải ảnh và trả kết quả nhận dạng trong thời gian < 3 giây. - Giao diện web hoạt động ổn định, hiển thị rõ vùng nhận dạng và nhãn tên đối tượng. - Cài đặt và chạy ứng dụng thành công trên ít nhất hai môi trường (Localhost và Google Colab). - Không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm. - Người dùng có thể sử dụng ứng dụng dễ dàng mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. - Báo cáo dự án thể hiện rõ kết quả thử nghiệm, ưu – nhược điểm và hướng phát triển mở rộng.

10.0 CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ THÀNH CÔNG

- Mô hình trí tuệ nhân tạo (YOLOv8) phải hoạt động ổn định, nhận dạng chính xác các đối tượng trong ảnh. - Dữ liệu hình ảnh đầu vào phải đủ rõ nét, đa dạng và có chất lượng tốt để mô hình phân tích hiệu quả. - Ứng dụng phải dễ sử dụng, giao diện hiển thị kết quả rõ ràng, thân thiện với người dùng. - Hệ thống cần đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, kết quả trả về trong thời gian ngắn. - Các thư viện và môi trường lập trình (Python, OpenCV, Flask, Google Colab) phải được cài đặt và cấu hình đúng cách. - Quá trình chạy thử nghiệm và demo phải diễn ra suôn sẻ, không xảy ra lỗi nghiêm trọng. - Người thực hiện hiểu rõ về mô hình AI, nắm vững kỹ thuật xử lý ảnh và có khả năng khắc phục lỗi khi phát sinh.

11.0 PHÊ DUYỆT

Người phê duyệt dự án Ngày

Câu 2: Yêu cầu của bản tôn chỉ dự án gồm những thành phần chính nào? Thành phần nào là quan trọng nhất?

Các thành phần chính của bản tôn chỉ dự án (Project Charter):

- Tên dự án:
Xác định tên và phạm vi chủ đề của dự án.

- Mô tả dự án:
Nêu tóm tắt mục tiêu và nội dung chính mà dự án hướng tới.

- Người bảo trợ:
Là cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm phê duyệt và hỗ trợ nguồn lực cho dự án.

- Quản lý dự án:
Người chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành, giám sát và báo cáo tiến độ.

- Mục tiêu dự án:
Trình bày rõ ràng kết quả mong đợi của dự án, các tiêu chí đo lường thành công.

- Phạm vi thực hiện:
Xác định giới hạn công việc, những gì sẽ được làm và không được làm trong dự án.

- Nguồn lực / Nhóm thực hiện:
Liệt kê nhân sự, công cụ, phần mềm, dữ liệu và thời gian triển khai.

- Mốc thời gian chính:
Các giai đoạn quan trọng trong quá trình thực hiện dự án.

- Thành phần quan trọng nhất:

-> Mục tiêu và phạm vi dự án (Objectives & Scope) là thành phần quan trọng nhất
vì:

- Giúp xác định đích đến của dự án và giới hạn phạm vi công việc.

- Là căn cứ để đánh giá thành công, phân bổ nguồn lực và kiểm soát tiến độ.

- Nếu không xác định rõ mục tiêu và phạm vi, dự án dễ bị lệch hướng, mất kiểm soát và vượt thời gian, chi phí.