Work Breakdown Structure (WBS) Template

This Project WBS Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

ProjectManagementDocs.com

Work Breakdown Structure (WBS)

<Project Name>

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

GIỚI THIỆU

Cấu trúc phân rã công việc (WBS) là một cách nhìn tổng quan vào dự án, thể hiện rõ toàn bộ các công việc mà dự án AI Nhận dạng ảnh bao gồm.
Đây là một công cụ quan trọng giúp nhóm dự án dễ dàng truyền đạt, phân tích và quản lý các quy trình cần thiết để triển khai hệ thống AI.

Người Quản lý dự án và nhóm phát triển sử dụng WBS để xây dựng lịch trình, phân bổ tài nguyên (AI, Flutter, Firebase, Dataset) và ước tính chi phí phát triển.

Có nhiều cách khác nhau để trình bày WBS cho dự án; tài liệu này cung cấp một số bố cục phổ biến và trực quan nhất mà bạn có thể lựa chọn.
Tùy thuộc vào vị trí của WBS trong Kế hoạch dự án tổng thể (Project Plan), mỗi dạng trình bày có thể phù hợp với mức độ chi tiết khác nhau:

- Ví dụ: nhiều nhóm thường đặt phiên bản tổng quan (High-level WBS) trong phần chính của kế hoạch,

- Sau đó đính kèm phiên bản chi tiết hơn trong phần phụ lục của báo cáo hoặc tài liệu nộp.

Trong dự án này, mẫu WBS được phát triển đến cấp độ 3 (Level 3) để minh họa cấu trúc chính của dự án AI nhận dạng ảnh.
Trong thực tế, bạn nên phát triển sâu hơn theo nguyên tắc “8 đến 80”, tức là mỗi gói công việc (Work Package) nên có khối lượng công việc tương ứng từ 8 đến 80 giờ để hoàn thành.

Cấu trúc phân rã công việc (WBS) được trình bày tại đây bao quát toàn bộ các công việc cần thiết để xây dựng, huấn luyện, kiểm thử và triển khai ứng dụng AI nhận dạng ảnh.

Outline View

Dạng Outline View thể hiện bố cục của Cấu trúc phân rã công việc (WBS) một cách dễ nhìn và dễ hiểu.
Đây cũng là một định dạng rất thuận tiện khi xây dựng WBS, vì bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung các mục công việc.
Đặc biệt, tính năng đánh số tự động của Microsoft Word sẽ tự động cập nhật mã WBS (WBS Code) khi bạn thay đổi thứ tự hoặc thêm mới các hạng mục

1. Ứng dụng AI Nhận dạng Ảnh
1.1 Khởi tạo
 1.1.1 Phân tích và đề xuất giải pháp
 1.1.2 Xây dựng đề án dự án
 1.1.3 Sản phẩm bàn giao: Nộp đề án dự án
 1.1.4 Người hướng dẫn xem xét đề án
 1.1.5 Đề án được phê duyệt

1.2 Lập kế hoạch
 1.2.1 Tạo bản mô tả phạm vi sơ bộ
  1.2.2 Xác định nhóm dự án
  1.2.3 Họp khởi động nhóm
  1.2.4 Phát triển kế hoạch dự án
  1.2.5 Trình kế hoạch dự án
  1.2.6 Mốc hoàn thành: Kế hoạch được phê duyệt

1.3 Thực thi
 1.3.1 Họp khởi động dự án
 1.3.2 Xác minh và xác thực yêu cầu người dùng
 1.3.3 Thiết kế hệ thống
 1.3.4 Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện và cài đặt mô hình YOLOv8
 1.3.5 Huấn luyện và kiểm thử mô hình
 1.3.6 Cài đặt hệ thống phát triển
 1.3.7 Triển khai hệ thống nhận dạng
 1.3.8 Đào tạo người dùng
 1.3.9 Chạy thử nghiệm thực tế

1.4 Kiểm soát
 1.4.1 Quản lý dự án
 1.4.2 Họp báo cáo tiến độ
 1.4.3 Quản lý rủi ro
 1.4.4 Cập nhật kế hoạch quản lý dự án

1.5 Kết thúc
 1.5.1 Kiểm toán hoạt động
 1.5.2 Ghi nhận bài học kinh nghiệm
 1.5.3 Cập nhật hồ sơ
 1.5.4 Nghiệm thu dự án
 1.5.5 Lưu trữ tài liệu và mã nguồn

CẤU TRÚC PHÂN CẤP

Cấu trúc phân cấp (Hierarchical Structure) có cách trình bày tương tự như dạng đề cương (Outline View), nhưng không sử dụng thụt đầu dòng cho các cấp độ.

Mặc dù định dạng này khó đọc hơn, nhưng nó rất hữu ích khi dự án có nhiều cấp độ công việc, vì nếu thụt dòng cho từng cấp thì bảng sẽ trở nên quá lớn và khó hiển thị gọn trong tài liệu.

| Cấp | Mã WBS | Tên hạng mục |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng AI Nhận dạng Ảnh |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo |
| 3 | 1.1.1 | Phân tích và đề xuất giải pháp |
| 3 | 1.1.2 | Xây dựng đề án dự án |
| 3 | 1.1.3 | Sản phẩm bàn giao: Nộp đề án dự án |
| 3 | 1.1.4 | Người hướng dẫn xem xét đề án |
| 3 | 1.1.5 | Đề án được phê duyệt |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch |
| 3 | 1.2.1 | Tạo bản mô tả phạm vi sơ bộ |
| 3 | 1.2.2 | Xác định nhóm dự án |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm |
| 3 | 1.2.4 | Phát triển kế hoạch dự án |
| 3 | 1.2.5 | Trình kế hoạch dự án |
| 3 | 1.2.6 | Mốc hoàn thành: Kế hoạch được phê duyệt |
| 2 | 1.3 | Thực thi |
| 3 | 1.3.1 | Họp khởi động dự án |
| 3 | 1.3.2 | Xác minh và xác thực yêu cầu người dùng |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế hệ thống |
| 3 | 1.3.4 | Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện và cài đặt mô hình YOLOv8 |
| 3 | 1.3.5 | Huấn luyện và kiểm thử mô hình |
| 3 | 1.3.6 | Cài đặt hệ thống phát triển |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai hệ thống nhận dạng |
| 3 | 1.3.8 | Đào tạo người dùng |
| 3 | 1.3.9 | Chạy thử nghiệm thực tế |
| 2 | 1.4 | Kiểm soát |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý dự án |
| 3 | 1.4.2 | Họp báo cáo tiến độ |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật kế hoạch quản lý dự án |
| 2 | 1.5 | Kết thúc |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm toán hoạt động |
| 3 | 1.5.2 | Ghi nhận bài học kinh nghiệm |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật hồ sơ |
| 3 | 1.5.4 | Nghiệm thu dự án |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ tài liệu và mã nguồn |

Tabular View

The Tabular View is a nicely organized table view of the WBS.  It is a good option for organizations which prefer table formats.

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Ứng dụng AI Nhận dạng Ảnh | 1.1 Khởi tạo | - Phân tích và đề xuất giải pháp 1.1.2 Xây dựng đề án dự án 1.1.3 Sản phẩm bàn giao: Nộp đề án dự án 1.1.4 Người hướng dẫn xem xét đề án 1.1.5 Đề án được phê duyệt |
|  | 1.2 Lập kế hoạch | 1.2.1 Tạo bản mô tả phạm vi sơ bộ 1.2.2 Xác định nhóm dự án 1.2.3 Họp khởi động nhóm 1.2.4 Phát triển kế hoạch dự án 1.2.5 Trình kế hoạch dự án 1.2.6 Mốc hoàn thành: Kế hoạch được phê duyệt |
|  | 1.3 Thực thi | 1.3.1 Họp khởi động dự án 1.3.2 Xác minh và xác thực yêu cầu người dùng 1.3.3 Thiết kế hệ thống 1.3.4 Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện và cài đặt mô hình YOLOv8 1.3.5 Huấn luyện và kiểm thử mô hình 1.3.6 Cài đặt hệ thống phát triển 1.3.7 Triển khai hệ thống nhận dạng 1.3.8 Đào tạo người dùng 1.3.9 Chạy thử nghiệm thực tế |
|  | 1.4 Kiểm soát | 1.4.1 Quản lý dự án 1.4.2 Họp báo cáo tiến độ 1.4.3 Quản lý rủi ro 1.4.4 Cập nhật kế hoạch quản lý dự án |
|  | 1.5 Kết thúc | 1.5.1 Kiểm toán hoạt động 1.5.2 Ghi nhận bài học kinh nghiệm 1.5.3 Cập nhật hồ sơ 1.5.4 Nghiệm thu dự án 1.5.5 Lưu trữ tài liệu và mã nguồn |

DẠNG CÂY PHÂN CẤP

Dạng Tree Structure View là hình thức phổ biến nhất để trình bày Cấu trúc phân rã công việc (WBS).
Cách trình bày này giúp người xem dễ dàng hiểu rõ toàn bộ cấu trúc công việc của dự án.

Tuy nhiên, việc tạo dạng sơ đồ cây khá phức tạp nếu không có phần mềm chuyên dụng để thiết kế sơ đồ tổ chức (organizational chart).
Sơ đồ cây minh họa bên dưới được tạo hoàn toàn trong Microsoft Word, bằng cách sử dụng tính năng SmartArt Graphics trong menu Insert (Chèn).

Widget Mgmt. System

1

1.1 Khởi tạo

1.2 Lập kế hoạch

1.3 Thực thi

1.4 Kiểm soát

Tạo bản mô tả phạm vi sơ bộ

1.2.1

1.5 Kết thúc

1.5

1.1. Phân tích và đề xuất giải pháp

Xây dựng đề án dự án

1.1.2

Sản phẩm bàn giao: Nộp đề án dự án

1.1.3

Người hướng dẫn xem xét đề án

1.1.4

Đề án được phê duyệt

1.1.5

Xác định nhóm dự án

1.2.2

Họp khởi động nhóm

1.2.3

Phát triển kế hoạch dự án

1.2.4

Trình kế hoạch dự án

1.2.5

Mốc hoàn thành: Kế hoạch được phê duyệt1.2.6

Họp khởi động dự án

1.3.1

Xác minh và xác thực yêu cầu người dùng

1.3.2

Thiết kế hệ thống1.3.3

Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện và cài đặt mô hình YOLOv8

1.3.4

Huấn luyện và kiểm thử mô hình

1.3.5

Cài đặt hệ thống phát triển

1.3.6

Triển khai hệ thống nhận dạng

1.3.7

Đào tạo người dùng

1.3.8

Chạy thử nghiệm thực tế

1.3.9

Quản lý dự án

1.4.1

Họp báo cáo tiến độ

1.4.2

Quản lý rủi ro

1.4.3

Cập nhật kế hoạch quản lý dự án

1.4.4

Kiểm toán hoạt động

1.5.1

Ghi nhận bài học kinh nghiệm

1.5.2

Cập nhật hồ sơ

1.5.3

Nghiệm thu dự án

1.5.4

Lưu trữ tài liệu và mã nguồn

1.5.5

WBS Dictionary

Từ điển WBS chứa toàn bộ thông tin chi tiết về các hạng mục trong Cấu trúc phân rã công việc (WBS) — những thông tin cần thiết để hoàn thành dự án thành công.

Điều quan trọng nhất là mỗi gói công việc (Work Package) trong WBS đều được mô tả và định nghĩa rõ ràng, có thể xem như một bản tuyên bố phạm vi thu nhỏ (mini scope statement).

Các thành viên trong dự án sẽ dựa vào từ điển WBS để hiểu rõ phạm vi công việc mà họ được giao, vì vậy việc viết mô tả phải thật rõ ràng và chính xác.

| Cấp | Mã WBS | Tên hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ứng dụng AI Nhận dạng Ảnh | Toàn bộ công việc để xây dựng và triển khai hệ thống AI nhận dạng ảnh. |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo | Các công việc khởi đầu của dự án. |
| 3 | 1.1.1 | Phân tích và đề xuất giải pháp | Nhóm kỹ thuật đánh giá các mô hình AI (YOLOv8, MobileNet, v.v.) và đề xuất giải pháp tối ưu. |
| 3 | 1.1.2 | Xây dựng đề án dự án | Quản lý dự án soạn thảo đề án mô tả mục tiêu, phạm vi và thời gian. |
| 3 | 1.1.3 | Sản phẩm bàn giao: Nộp đề án dự án | Đề án được nộp cho người hướng dẫn/giảng viên. |
| 3 | 1.1.4 | Người hướng dẫn xem xét đề án | Giảng viên hướng dẫn xem và phản hồi đề án. |
| 3 | 1.1.5 | Đề án được phê duyệt | Đề án được phê duyệt, cho phép chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch. |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch | Toàn bộ công việc lập kế hoạch cho dự án. |
| 3 | 1.2.1 | Tạo bản mô tả phạm vi sơ bộ | Quản lý dự án tạo mô tả phạm vi ban đầu cho ứng dụng. |
| 3 | 1.2.2 | Xác định nhóm dự án | Phân công nhân sự phụ trách AI, giao diện Flutter, cơ sở dữ liệu và kiểm thử. |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm | Tổ chức họp đầu tiên giữa nhóm phát triển và người hướng dẫn. |
| 3 | 1.2.4 | Phát triển kế hoạch dự án | Nhóm xây dựng kế hoạch chi tiết: thời gian, chi phí, công cụ, dữ liệu. |
| 3 | 1.2.5 | Trình kế hoạch dự án | Quản lý dự án nộp kế hoạch để được phê duyệt. |
| 3 | 1.2.6 | Mốc hoàn thành: Kế hoạch được phê duyệt | Kế hoạch được duyệt, cho phép tiến hành thực thi. |
| 2 | 1.3 | Thực thi | Công việc trong giai đoạn thực hiện. |
| 3 | 1.3.1 | Họp khởi động dự án | Quản lý dự án tổ chức họp khởi động chính thức. |
| 3 | 1.3.2 | Xác minh và xác thực yêu cầu người dùng | Xác định và kiểm tra yêu cầu đầu vào, đầu ra của hệ thống nhận dạng. |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế hệ thống | Nhóm kỹ thuật thiết kế mô hình AI và giao diện người dùng. |
| 3 | 1.3.4 | Chuẩn bị dữ liệu và cài đặt mô hình | Chuẩn bị tập dữ liệu huấn luyện và cài đặt YOLOv8. |
| 3 | 1.3.5 | Huấn luyện và kiểm thử mô hình | Huấn luyện mô hình, kiểm thử độ chính xác. |
| 3 | 1.3.6 | Cài đặt hệ thống phát triển | Cấu hình môi trường chạy thử nghiệm. |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai hệ thống nhận dạng | Cài đặt hệ thống chạy thật trên thiết bị hoặc máy chủ. |
| 3 | 1.3.8 | Đào tạo người dùng | Hướng dẫn người dùng thao tác ứng dụng. |
| 3 | 1.3.9 | Chạy thử nghiệm thực tế | Hệ thống được đưa vào vận hành thử. |
| 2 | 1.4 | Kiểm soát | Công việc giám sát và điều chỉnh dự án. |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý dự án | Theo dõi, đánh giá tiến độ và hiệu quả. |
| 3 | 1.4.2 | Họp báo cáo tiến độ | Tổ chức các cuộc họp cập nhật tiến trình. |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro | Kiểm soát các rủi ro như lỗi build, sai dữ liệu, độ chính xác thấp. |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật kế hoạch quản lý dự án | Cập nhật và điều chỉnh khi có thay đổi. |
| 2 | 1.5 | Kết thúc | Hoàn tất và bàn giao dự án. |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm toán hoạt động | Kiểm tra việc cài đặt, dữ liệu và tài nguyên. |
| 3 | 1.5.2 | Ghi nhận bài học kinh nghiệm | Tổng kết kinh nghiệm, đề xuất cải tiến. |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật hồ sơ | Lưu lại tài liệu, dữ liệu và kết quả. |
| 3 | 1.5.4 | Nghiệm thu dự án | Dự án được nghiệm thu chính thức. |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ tài liệu và mã nguồn | Lưu trữ toàn bộ mã nguồn và tài liệu dự án. |

Glossary of Terms

Việc cung cấp bảng giải thích thuật ngữ là rất quan trọng, vì một số thuật ngữ có thể không quen thuộc với những người không có nền tảng về quản lý dự án.
Ví dụ, trong tiêu chuẩn PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures, thuật ngữ “WBS Code” thường được hiểu là “số hiệu WBS” (WBS number).

Level of Effort: Mức độ nỗ lực (LOE) là lượng công việc cần thiết để hoàn thành một nhiệm

vụ.

WBS Code :       Là mã định danh duy nhất được gán cho mỗi phần tử trong Cấu trúc phân

công việc (WBS), dùng để xác định vị trí phân cấp của phần tử đó trong hệ

thống.

Work Package: Là gói công việc hoặc sản phẩm bàn giao nằm ở cấp thấp nhất trong nhánh

WBS của dự án.

WBS Component: Là một thành phần của WBS, có thể nằm ở bất kỳ cấp độ nào. Thành phần

này có thể là một gói công việc hoặc một phần tử WBS khác, vì không có

giới hạn về cấp độ trong cấu trúc.

WBS Element:      Là một phần tử đơn lẻ trong WBS, bao gồm các thuộc tính liên quan. Một

phần tử WBS có thể chứa công việc cụ thể, hoặc chứa các phần tử hoặc gói

công việc khác.